Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Николаевка

« 29» марта  2023 года                                                                                   № 20

Об утверждении отчета о достижении

показателей программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

администрации Николаевского сельского

поселения за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом  от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом  Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации":

1. Утвердить отчет о достижении показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Николаевского сельского поселения за 2022 год (приложение 1-2).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Николаевского сельского поселения                              О.Н. Коноваленко

Приложение №1

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Наименование организации: Администрация Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | кВт ч/м2 | 11,893 | 10,52 | - 1,373 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,159 | 0 | - 0,159 |
| 3 | Удельный расход холодной воды | Куб. м/чел. | 7,154 | 2,03 | -5,124 |

Глава администрации

Николаевского сельского поселения        ____________           Коноваленко О.Н.

Исполнитель:     Бухгалтер            ____________         Быховая Е.Д.

"29" марта 2023 г.

Приложение №2

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Наименование организации: Администрация Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) (Организационное мероприятие) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Куб.м | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятиям |  | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  | 27600.0 | 21580.0 | -6020.0 | X | X | X | X | 1662,27 | 1819,44 | 157,17 |

Глава администрации

Николаевского сельского поселения        ____________           Коноваленко О.Н.

Исполнитель:     Бухгалтер            ____________         Быховая Е.Д.

29" марта 2023 г.

Пояснительная записка

Программа  энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2021-2023 годы утверждена Постановлением администрации Николаевского сельского поселения 28.12.2020 года № 42.

Программа разработана с целью повышения эффективности потребления энергетических ресурсов, улучшение целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счет сокращения платы за топливно-энергетические ресурсы, а также повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости.

Общий объем ассигнований на реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2021-2023 годы за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения планировался в объеме 27600,00 рублей, фактические затраты составили 21580,00 рублей. Отклонение   -6020,00 рублей.

В 2022 году было предусмотрено одно мероприятие  «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) (Организационное мероприятие)», нетребующее финансовых затрат.

Исполнитель                                       Быховая Е.Д.